# Planilla de Avance de Proyecto

Grupo: 4 Kapica-Liberal-Peker- Fernández Sistema: Optical Marketing Fecha: 28/06/2012

Sprint: 2 Semana: 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Hacer | En Curso % | A Verificar | Terminado | Observaciones |
|  | Desarrollar un método que permita comprimir la imagen para almacenarla sin perder calidad. 30% |  |  |  |
| Desarrollar un método para descomprimir imágenes recuperándola de la BD con la mejor calidad posible. |  |  |  |  |
| Realizar casos de prueba de compresión y descompresión de imágenes. |  |  |  |  |
|  | Realizar modelo de objetos para representar la compresión y descompresión de imágenes. (40%) |  |  |  |
|  | Realizar modelo de base de datos para compresión y descompresión de imágenes. (20%) |  |  |  |
| Implementar en el motor de base de datos funcionalidad para almacenar imágenes. |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de recuperación de imágenes comprimidas en la base de datos. |  |  |  |  |
| Investigar sobre HCI y HCI para interacción con el cuerpo humano. |  |  |  |  |
| Investigar sobre funcionalidades de WPF y Microsoft blend. |  |  |  |  |

**No Planificado:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Necesario** | **No Necesario** |
| **----** | **---** |

**Impedimentos:**

**Retrospective:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Que Queremos Hacer** | **Que Queremos Dejar:** | **Que Podemos Mejorar** |
|  |  |  |

**Documentación:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Documento** | **Ubicación** | **Descripción** | **Technical Task referida** |
|  |  |  |  |