# Planilla de Avance de Proyecto

Grupo: 4 Kapica-Liberal-Peker- Fernandez Sistema: Optical Marketing Fecha: 10/07/2012

Sprint: 2 Semana: 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Hacer | En Curso % | A Verificar | Terminado | Observaciones |
|  |  |  | Desarrollar un metódo que permita comprimir la imagen para almacenarla sin perder calidad. **Liberal** |  |
|  |  |  | Desarrollar un método para descomprimir imagénes recuperandola de la BD con la mejor calidad posible.**Liberal** |  |
|  | Realizar casos de prueba de compresión y descompresión de imágenes.**Liberal** |  |  |  |
|  |  |  | Realizar modelo de objetos para representar la compresión y descompresión de imagénes.**Peker** |  |
|  | Realizar modelo de base de datos para compresión y descompresión de imágenes. 50% **Kapica** |  |  |  |
|  | Implementar en el motor de base de datos funcionalidad para almacenar imágenes.55% **Kapica** |  |  |  |
|  |  | Realizar pruebas de recuperación de imagénes comprimidas en la base de datos.**Liberal y Peker** |  |  |
|  |  | Investigar sobre HCI y HCI para interacción con el cuerpo humano. **Peker** |  |  |
|  | Investigar sobre funcionalidades de WPF y Microsoft blend. 80% **Fernandez y Peker** |  |  |  |

**No Planificado:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Necesario** | **No Necesario** |
| **----** | **---** |

**Impedimentos:**

**Complicaciones con el convertir las librerías de OpenCV de Linux a Windows.**

**Se generan errores desconocidos cuando se trackea el esqueleto. Se debe verificar el código.**

**Retrospective:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Que Queremos Hacer** | **Que Queremos Dejar:** | **Que Podemos Mejorar** |
|  |  |  |

**Documentación:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Documento** | **Ubicación** | **Descripción** | **Technical Task referida** |
| DiagramaDeClasesDeProyecto | …\ProyectoFinal\Proyecto final\DiagramaDeClasesDeProyecto\DiagramaDeClasesDeProyecto | Realización del diagrama de clases de compresión y descompresión. |  |
| Prueba05 | ..\branches\Branch\_Tesis\_Sprint01\Dev\CaptureModuleTests\KinectCaptureService\C\_SharpTests\JulianPekerTests\prueba05 | Realización completa y seguimiento del esqueleto. | S-02002/T-02003-001 |
| PruebaCV06Compression | …\branches\Branch\_Tesis\_Sprint01\Dev\AnalisysModuleTests\OpenCV\CPP\RodrigoLiberalTests\PruebaCV06Compression | Realización de funcionalidad de compresión de imágenes. |  |
| PruebaCV07UnCompression | …\branches\Branch\_Tesis\_Sprint01\Dev\AnalisysModuleTests\OpenCV\CPP\RodrigoLiberalTests\PruebaCV07UnCompression | Realización de funcionalidad de descompresión de imágenes. |  |
| PruebaWeb | …\branches\Branch\_Tesis\_Sprint01\Dev\WebModule\CSharp\_ASP\DavidFernandezTests\Prueba01ASP | Investigación y generación de interfaces WEB con WPF y BLEND. |  |
| SQLScript01 | …\branches\Branch\_Tesis\_Sprint01\Dev\DBModule\SQLSERVER2008\CarlosKapicaScripts\SQLScript01 | Realización de script de base de datos con pruebas de imágenes. |  |
| Moldel01 | …\branches\Branch\_Tesis\_Sprint01\Dev\DBModule\SQLSERVER2008\CarlosKapicaScripts\Model01 | Realización de modelo de base de datos. |  |