# Planilla de Avance de Proyecto

Grupo: 4 Kapica-Liberal-Peker- Fernández Sistema: Optical Marketing Fecha: 07/08/2012

Sprint: 3 Semana: 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Hacer | En Curso % | A Verificar | Terminado | Observaciones |
|  |  |  | Investigar sobre como implementar un sitio web MVC ASP.NET |  |
|  | Desarrollar un sitio web para administrar los avisos publicitarios de cada cliente. |  |  |  |
|  |  | Desarrollar un gestor de usuarios de las aplicaciones del sitio web. |  |  |
|  | Desarrollar interfaces gráficas del sitio web de los clientes. |  |  |  |
|  | Desarrollar un modelo inicial de objetos del sitio web de los clientes.25% |  |  |  |
|  | Desarrollar modelo inicial de base de datos del sitio web. |  |  |  |
| Realizar pruebas de administración de usuarios. |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de administración de avisos publicitarios. |  |  |  |  |
| Realizar pruebas de aceptación de interfaz gráfica. |  |  |  |  |
| Desarrollar una interfaz grafica que permita implementar un catálogo de productos que permita su valoración. |  |  |  |  |
|  |  | Combinar el tracking de manos con la implementación de esqueleto para controlar el catálogo de productos. |  |  |
|  |  | Desarrollar los eventos para la aplicación de catálogo para poder controlarla. |  |  |
| Desarrollar el testeo para la interacción entre la aplicación de catálogo y el tracking de la persona. |  |  |  |  |
|  | Desarrollar el modelo entidad relación de la aplicación de catalogo y guardar los datos capturados |  |  |  |
|  | Implementar el modelo de base de dato para la aplicación de catálogo. |  |  |  |
| Realizar pruebas de aceptación y desempeño de la aplicación. |  |  |  |  |
|  | Desarrollar el modelo de objetos y estados para el gestor de aplicaciones.25% |  |  |  |
| Implementar la aplicación gestora. |  |  |  |  |
| Realizar pruebas sobre el módulo gestor y generador de publicidad. |  |  |  |  |

**No Planificado:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Necesario** | **No Necesario** |
| **----** | **---** |

**Inconvenientes:**

Surgieron ciertas incompatibilidades a la hora de implementar un proveedor de membresía personalizada en MVC.

Problemas de configuración del sitio, utilizando Code First y Entity Framework.

**Retrospective:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Que Queremos Hacer** | **Que Queremos Dejar:** | **Que Podemos Mejorar** |
|  |  |  |

**Documentación:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Documento** | **Ubicación** | **Descripción** | **Technical Task referida** |
|  |  |  |  |